}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Vicente Gonzáles, Nicolás Godoy |
| --- | --- |
| Rut | 21.394.725-7, 20.392.017-2 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma de Gestión de Obras y Presupuestos para Trabajadores Independientes de la Construcción |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida del software según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, mediante el uso de metodologías y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional durante todo el ciclo de vida, de acuerdo con buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar una plataforma de gestión de obras y presupuestos orientada a trabajadores independientes y pequeños contratistas del área de la construcción. La problemática que se busca abordar corresponde a la dificultad de organizar y controlar de manera centralizada la información asociada a los diferentes trabajos realizados, debido a que datos relacionados con clientes, obras, materiales, mano de obra, presupuestos, gastos y pagos pueden encontrarse distribuidos en diferentes herramientas, planillas de cálculo, registros manuales o conversaciones. Esta situación puede dificultar el seguimiento de los costos reales de una obra, generar errores en cálculos, pérdida o desorganización de información y reducir la claridad respecto de los resultados económicos obtenidos en cada proyecto. Por esta razón, se propone centralizar dicha información en una plataforma informática que permita gestionar los distintos elementos relacionados con una obra y facilitar la toma de decisiones. La problemática se sitúa principalmente en el contexto de trabajadores independientes y pequeños contratistas de la construcción en Chile, quienes pueden desarrollar proyectos de distintos tamaños y necesitar herramientas para administrar sus actividades. El proyecto tendría como principales beneficiarios a los trabajadores encargados de gestionar las obras, presupuestos y gastos, facilitando el acceso a información organizada sobre sus proyectos. El aporte de valor del proyecto consiste en proporcionar una herramienta que permita centralizar la gestión de las obras, facilitar la elaboración y seguimiento de presupuestos, controlar materiales, mano de obra, gastos y pagos, y obtener una visión general del estado económico de cada proyecto. De esta manera, la solución propuesta busca contribuir a una administración más ordenada y facilitar el control de la información utilizada durante el desarrollo de una obra. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma web responsiva que permita a trabajadores independientes y pequeños contratistas gestionar de manera centralizada la información relacionada con sus obras de construcción. La plataforma permitirá registrar clientes y proyectos, administrar materiales y costos de mano de obra, elaborar presupuestos, registrar gastos y pagos, consultar el estado de las obras y visualizar información relacionada con sus resultados económicos. Además, se contempla la generación de presupuestos en formato PDF para facilitar su entrega a los clientes. La problemática será abordada mediante el desarrollo de una solución web compuesta por un frontend, un backend y una base de datos. La plataforma permitirá relacionar la información de clientes, obras, presupuestos, materiales, mano de obra, gastos y pagos, proporcionando una herramienta centralizada para el seguimiento y administración de los proyectos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática debido a que requiere aplicar conocimientos de análisis, diseño y desarrollo de soluciones de software para resolver una problemática concreta. Para desarrollar la solución será necesario identificar y analizar los requerimientos de los usuarios, diseñar una estructura adecuada para almacenar y relacionar la información, desarrollar una aplicación web y establecer la comunicación entre sus diferentes componentes. También será necesario aplicar conocimientos relacionados con bases de datos, desarrollo de software, APIs y pruebas automatizadas. Las competencias seleccionadas para el proyecto serán necesarias para transformar la problemática identificada en una solución informática funcional. El desarrollo del sistema permitirá aplicar estas competencias durante las diferentes etapas del proyecto, desde la definición de los requerimientos y diseño de la solución hasta su implementación, pruebas y evaluación. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales dentro del área de la Ingeniería en Informática, principalmente en el desarrollo de soluciones web, desarrollo frontend y backend, bases de datos, ciberseguridad y análisis de datos. Estos intereses se ven reflejados en las distintas áreas que requiere el desarrollo de la plataforma. El desarrollo web y frontend permitirá construir una interfaz responsiva y fácil de utilizar, mientras que el desarrollo backend permitirá implementar la lógica de negocio y los servicios necesarios para gestionar la información del sistema. Por otra parte, el diseño y administración de la base de datos serán fundamentales para organizar y relacionar la información correspondiente a clientes, obras, materiales, presupuestos, mano de obra, gastos y pagos. Asimismo, los conocimientos relacionados con ciberseguridad permitirán considerar la protección de la información y el control de acceso de los usuarios, mientras que el análisis de datos podrá ser aplicado en la generación de indicadores y visualizaciones que permitan analizar los costos, gastos y resultados económicos de las obras. La realización de este Proyecto APT permitirá fortalecer nuestros conocimientos en estas áreas y adquirir experiencia en el desarrollo de una solución informática completa, desde el análisis de los requerimientos y diseño de la solución hasta su implementación, pruebas y evaluación, contribuyendo así a nuestro desarrollo profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto se considera factible de desarrollar durante el período académico debido a que las principales tecnologías necesarias para su implementación ya han sido utilizadas durante la formación en Ingeniería en Informática. Se contempla utilizar Django para el desarrollo del backend, Angular para la interfaz web, MySQL para la gestión de la base de datos y APIs para la comunicación entre frontend y backend. También se contempla utilizar herramientas de pruebas automatizadas para verificar el funcionamiento de las principales funcionalidades. El desarrollo se realizará de manera progresiva, priorizando inicialmente las funcionalidades esenciales de gestión de usuarios, clientes, obras, presupuestos, materiales, mano de obra, gastos y pagos. Las funcionalidades adicionales serán incorporadas dependiendo del avance y del tiempo disponible. Entre los materiales y recursos necesarios se encuentran computadores para el desarrollo, herramientas de programación, sistemas de gestión de bases de datos y las tecnologías utilizadas para construir y probar la plataforma. También será necesario contar con información de referencia proporcionada por trabajadores independientes de la construcción para comprender sus procesos y necesidades. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentra el acceso a personas relacionadas con el área de la construcción que pueden aportar información sobre los procesos utilizados actualmente y permitir validar los requerimientos de la solución. También favorece el desarrollo la experiencia previa adquirida durante la carrera con las tecnologías seleccionadas. Entre las principales dificultades se encuentra la necesidad de definir correctamente la relación entre presupuestos, materiales, mano de obra y gastos, además de mantener un alcance adecuado para el período disponible. Para abordar estos riesgos se priorizarán las funcionalidades principales, se realizará una planificación progresiva del desarrollo y se definirán desde las primeras etapas los modelos de datos y el diseño de los documentos PDF que utilizará la plataforma. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web responsiva que permita a trabajadores independientes y pequeños contratistas de la construcción gestionar de manera centralizada sus clientes, obras, presupuestos, materiales, mano de obra, gastos y pagos, facilitando el control y seguimiento de la información asociada a sus proyectos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar los procesos y requerimientos asociados a la gestión de obras de trabajadores independientes de la construcción, identificando las principales necesidades de información y funcionalidades que deberá abordar la plataforma. Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos necesarios para gestionar la información relacionada con clientes, obras, presupuestos, materiales, mano de obra, gastos y pagos. Implementar una plataforma web utilizando Angular y NestJS, integrando sus componentes mediante APIs y utilizando PostgreSQL para el almacenamiento y gestión de la información. Implementar funcionalidades que permitan crear y administrar proyectos, elaborar presupuestos, registrar materiales, mano de obra, gastos y pagos, y consultar el estado económico de cada obra. Validar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos y el correcto funcionamiento de sus principales funcionalidades. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

### Metodología Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, debido a que permite desarrollar la solución de manera incremental mediante ciclos de trabajo denominados Sprints, facilitando el seguimiento continuo del proyecto, la priorización de funcionalidades y la incorporación de mejoras durante el proceso de desarrollo. El desarrollo del proyecto se organizará en [X] Sprints, distribuidos durante las Fases 2 y 3. Cada Sprint tendrá una duración definida y tendrá como objetivo desarrollar un conjunto de funcionalidades priorizadas del Product Backlog, obteniendo al finalizar cada ciclo un incremento funcional de la solución. Durante cada Sprint se realizará un Sprint Planning, instancia en la cual se seleccionarán las historias de usuario que serán abordadas y se construirá el Sprint Backlog. El avance de las actividades será gestionado mediante un Scrumboard y monitoreado a través de un Burndown Chart, permitiendo visualizar el progreso y detectar posibles retrasos o impedimentos. Además, se realizarán reuniones de seguimiento para revisar el estado de las tareas y coordinar el trabajo del equipo. Al finalizar cada Sprint se realizará un Release, cuando corresponda, junto con una Sprint Review, en la cual se revisarán las funcionalidades desarrolladas y los resultados obtenidos. Posteriormente, se realizará una Sprint Retrospective, instancia destinada a evaluar el proceso de trabajo, identificar dificultades y establecer acciones de mejora para el siguiente Sprint. Los posibles impedimentos encontrados durante el desarrollo serán registrados y gestionados para evitar que afecten el cumplimiento de los objetivos establecidos. Durante la Fase 1 se realizará la definición y planificación inicial del proyecto. En esta etapa se desarrollará el análisis del caso, se establecerán las responsabilidades de los integrantes del equipo, se elaborará un mapa mental y un mapa de actores, y se definirá la visión del proyecto junto con sus cuatro pilares. Posteriormente, se identificarán las principales épicas e historias de usuario, incluyendo sus criterios de aceptación y estimación. Finalmente, se desarrollará el Impact Mapping, se priorizará el Product Backlog y se elaborará el User Story Mapping. Durante las Fases 2 y 3 se ejecutarán los Sprints definidos a partir del Product Backlog priorizado, abordando progresivamente el desarrollo del frontend, backend, base de datos e integración de las principales funcionalidades de OBRIX. Paralelamente, se generarán las evidencias técnicas necesarias para demostrar el diseño y funcionamiento de la solución, entre ellas el diagrama de arquitectura, los diagramas de despliegue y componentes, el modelo relacional normalizado, los diagramas UML de clases y de secuencia correspondientes a las principales funcionalidades y el plan de pruebas. Finalmente, en la Fase 3 se realizará una retrospectiva general del proyecto, evaluando el proceso de desarrollo, el cumplimiento de los objetivos, los resultados obtenidos y las oportunidades de mejora identificadas durante las diferentes etapas. Debido a que el proyecto será desarrollado de manera grupal, las responsabilidades serán distribuidas entre los integrantes del equipo y se realizará un seguimiento conjunto del avance. La metodología permitirá mantener una organización progresiva del trabajo, priorizar las funcionalidades de mayor importancia y adaptar el desarrollo de acuerdo con los resultados obtenidos durante cada Sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Análisis y definición del proyecto | Documento que contiene el análisis del caso, mapa mental, mapa de actores, visión del proyecto, épicas y definición inicial de los requerimientos. | Permite demostrar que la problemática fue analizada y que se identificaron las necesidades y actores relacionados con la solución propuesta. |
| Avance | Historias de Usuario y Product Backlog | Conjunto de historias de usuario con sus criterios de aceptación y estimaciones, organizadas en un Product Backlog priorizado. | Permite demostrar la identificación y priorización de los requerimientos que serán desarrollados durante los Sprints. |
| Avance | Diseño de la solución | Documentación correspondiente al diseño de la arquitectura, modelo relacional y diagramas UML de la solución. | Permite demostrar cómo se estructurará técnicamente la plataforma antes y durante su implementación. |
| Avance | Evidencias de Sprint | Registros de Sprint Planning, Sprint Backlog, Scrumboard, Burndown Chart, Daily Meeting, impedimentos, Release, Review y Retrospective correspondientes a los Sprints realizados. | Permite evidenciar la aplicación de la metodología ágil y el seguimiento del avance del proyecto durante su desarrollo. |
| Final | Plataforma web funcional | Versión final de la plataforma implementada, incluyendo las principales funcionalidades de gestión de clientes, obras, presupuestos, materiales, mano de obra, gastos y pagos. | Constituye el principal producto del proyecto y permite demostrar la implementación de la solución propuesta. |
| Final | Plan de pruebas y resultados | Documento que contiene las pruebas realizadas sobre la plataforma y sus respectivos resultados, considerando pruebas unitarias, caja negra, integración, rendimiento y seguridad. | Permite demostrar que la solución fue validada y que sus principales funcionalidades cumplen con los requerimientos definidos. |
| Final | Documentación técnica final | Documentación que presenta la arquitectura, modelo de datos, diagramas UML y otros antecedentes técnicos actualizados de la solución implementada. | Permite documentar el diseño y funcionamiento técnico de la plataforma y facilitar su comprensión y mantenimiento. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Nombre de Actividad/Tarea | Descripción Actividad/Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos... | Análisis del caso | Analizar la problemática de los trabajadores independientes de la construcción, identificando sus necesidades, procesos actuales y principales dificultades de gestión. | Entrevistas, documentación, herramientas de ofimática | 1 semana | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Se requiere obtener información que permita validar los principales requerimientos del sistema. |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos... | Identificación de actores y requerimientos | Identificar los principales actores que interactuarán con la plataforma y definir sus necesidades y expectativas. | Mapa de actores, entrevistas, documentación | 1 semana | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Los requerimientos obtenidos serán utilizados como base para las historias de usuario. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad... / Ingeniería de requisitos | Definición de épicas e historias de usuario | Elaborar las épicas e historias de usuario correspondientes a las principales funcionalidades del sistema, incluyendo criterios de aceptación y estimación. | Product Backlog, herramienta de gestión de tareas | 1 semana | Nicolás Godoy | Las historias serán revisadas y priorizadas antes de iniciar los Sprints. |
| Evaluar y gestionar proyectos... | Priorización del Product Backlog | Organizar y priorizar las historias de usuario según su importancia para el funcionamiento de la plataforma y los objetivos del proyecto. | Product Backlog, User Story Mapping, Impact Mapping | 1 semana | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Permitirá determinar las funcionalidades que serán desarrolladas inicialmente. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información... | Diseño de la base de datos | Diseñar el modelo relacional de PostgreSQL para almacenar y relacionar la información de usuarios, clientes, obras, presupuestos, materiales, mano de obra, gastos y pagos. | PostgreSQL, modelo relacional, herramientas UML | 1-2 semanas | Vicente Gonzáles | Se deberá considerar la normalización, integridad y correcta relación de los datos. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad... | Diseño de arquitectura | Definir la arquitectura de OBRIX, estableciendo la comunicación entre el frontend desarrollado en Angular, el backend desarrollado en NestJS y la base de datos PostgreSQL. | Angular, NestJS, PostgreSQL, diagramas UML | 1 semana | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | La arquitectura deberá permitir la correcta comunicación entre frontend, backend y base de datos. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad... | Desarrollo del Backend | Implementar en NestJS la lógica de negocio, módulos, servicios, controladores y APIs necesarias para gestionar usuarios, clientes, obras, presupuestos, materiales, mano de obra, gastos y pagos. | NestJS, TypeScript, PostgreSQL, APIs REST, Git/GitHub | 2-3 semanas | Nicolás Godoy | El desarrollo se realizará de manera incremental durante los Sprints y proporcionará los endpoints necesarios para el frontend. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad... | Desarrollo del Frontend | Implementar en Angular la interfaz web de OBRIX, desarrollando las vistas, formularios, componentes y navegación necesarios para gestionar clientes, obras, presupuestos y las demás funcionalidades definidas en el Product Backlog. | Angular, TypeScript, HTML, CSS, Git/GitHub | 2-3 semanas | Vicente Gonzáles | Las vistas y componentes se desarrollarán progresivamente de acuerdo con las historias de usuario priorizadas. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad... | Integración Frontend-Backend | Integrar la aplicación Angular con las APIs desarrolladas en NestJS para permitir el envío, consulta, modificación y eliminación de información desde la interfaz web. | Angular, NestJS, APIs REST, PostgreSQL, Git/GitHub | 1-2 semanas | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Se verificará que el intercambio de información entre frontend y backend funcione correctamente. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad... | Implementación de funcionalidades | Incorporar progresivamente las funcionalidades completas de OBRIX, considerando la conexión entre interfaz, lógica de negocio y persistencia de datos. | Angular, NestJS, PostgreSQL, Git/GitHub | Durante los Sprints | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Cada funcionalidad deberá cumplir con los criterios de aceptación definidos en su historia de usuario. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad... | Pruebas y validación | Realizar pruebas sobre las funcionalidades desarrolladas para detectar errores y verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada historia de usuario. | Herramientas de pruebas, documentación, Git/GitHub | 1-2 semanas | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Los errores encontrados serán registrados y corregidos antes de considerar una funcionalidad como terminada. |
| Evaluar y gestionar proyectos... | Revisión y mejoras | Evaluar los resultados obtenidos durante cada Sprint, analizar impedimentos y realizar los ajustes necesarios a las funcionalidades desarrolladas. | Scrumboard, Burndown Chart, Sprint Review, Retrospective | Durante los Sprints | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Las mejoras identificadas podrán incorporarse al Product Backlog para futuros Sprints. |
| Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional... | Cierre y documentación final | Consolidar la documentación técnica, evidencias, resultados de las pruebas y evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos para OBRIX. | Documentación del proyecto, diagramas, resultados de pruebas | 1 semana | Vicente Gonzáles y Nicolás Godoy | Se consolidarán las evidencias técnicas y se preparará la entrega final del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Análisis del caso | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de actores y requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de épicas e historias de usuario |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorización del Product Backlog |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| User Story Mapping e Impact Mapping |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la base de datos |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y UML |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 — MVP |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 — Cierre de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Desarrollo Backend |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Integración Frontend-Backend |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Revisión y mejoras |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |